## Slide 1
时间管理软件项目结题报告
陈健蔚 韩正博

## Slide 2
ONTENT
C
01
项目背景介绍
02
开发过程介绍
03
项目特色介绍
04
项目总结

## Slide 3
01
01
项目背景介绍

## Slide 4
目前很多人都不知道自己的时间究竟“浪费”在了哪里，许多人不能在规定的时间内完成任务，最后只能加班熬夜去完成自己的任务，这种做法对我们的身心健康很不好。本软件可以用来记录用户的时间流向，让用户明白自己的时间都花在了哪里，并且可以让用户输入自己的计划，通过图表的方式进行对比。通过这种方式可让用户节约自己的时间，减少浪费时间的现象，提高自己的工作效率。
项目背景介绍

## Slide 5
02
02
开发过程介绍

## Slide 6
开发过程介绍
（一）.项目开题阶段（3.1-3.15）
项目可行性分析
项目计划分析

## Slide 7
开发过程介绍
（二）.需求分析阶段（3.16-4.5）
确定软件的功能
确定输入输出要求
画UML图

## Slide 8
开发过程介绍
（三）.设计阶段（4.6-4.26）
接口设计
数据结构设计
输入输出设计
算法设计

## Slide 9
开发过程介绍
（四）.实现阶段（4.27-5.10）
编写项目源代码

## Slide 10
开发过程介绍
（五）.测试阶段（5.11-5.24）
功能测试
单元测试

## Slide 11
03
03
项目特色介绍

## Slide 12
图表分析
将在记录中的时间项以饼状图
的形式展现出来

## Slide 13
锁屏界面
用户在使用本软件时进入了锁屏状态，再次唤醒手机时即可看到此界面

## Slide 14
04
04
项目总结

## Slide 15
我们获得了什么
1.熟悉了软件开发流程
2.获得了开发软件的经验
3.认识到了团队合作的重要性
4.懂得了如何去构建团队，管理团队

## Slide 16
我们的不足之处
1.项目存在延期现象
2.预期完成功能和实际完成的功能存在偏差
3.界面设计简单

## Slide 17
THANK YOU !